| الرقم | السؤال | الإجابة |
| --- | --- | --- |
| 1- | تصنيف شركة المقاولات المطلوب لتنفيذ هذه الأعمال وأن عدم ذكر التصنيف أدى إلى الكم الهائل من الشركات لتقديم العطاء. | المطلوب للمشاركة في هذا العطاء خبرات سابقة دون اعتبار للتصنيف. |
| 2- | بالنسبة للأثاث الداخلي تكلفة النقل والترتيب عند البدء بالعمل ستكون على حساب المقاول أو تكون من ضمن مسؤوليات المالك؟ | سيتم التعامل مع الأثاث في وقت العمل إما بالتوزيع بين المكاتب الجاهزة أو نقله وستكون من مسؤولية المقاول الذي سيحال عليه العطاء. |
| 3- | الأوراق المطلوب إرفاقها مع جدول الكميات. | - العرض المالي مغلق منفصل. - كفالة دخول العطاء مغلقة منفصلة. - أوراق ثبوتية المتقدم مغلق منفصل. - نبذة عن الخبرات في مجال تنفيذ أعمال التشطيبات والديكور. يرجى الرجوع إلى الشروط المرجعية لتقديم العروض. |
| 4- | قيمة الكفالة وهل تقبل الشيكات المصدقة من بنك معتمد؟ | - كفالة دخول عطاء أصولية بقيمة 5% بمغلف مغلق منفصل. - والشيكات تقبل من أي بنك معتمد. |
| 5- | بند رقم 7/4 واجهة اللامينيت عند مدخل الطابق الأول مكتوب أن المساحة 14 متر مربع ولكن الأبعاد حسب المخططات والواقع 2.65 * 2.90 فالمساحة تكون 7.7 متر مربع. | يرجى الاطلاع على الملحق المرفق (بند رقم 5.1). |
| 6- | هل التسعير على الإنارة الصينية النخب الأول أم الأوربية كونة ذكر إناره من صنف عالمي؟ | نظراً لمدة التنفيذ المحدودة، فإن التوريد سيتم من السوق المحلي، ويفضل أن تكون الوحدات من مصادر أوروبية، الا أن المصادر الصينية بمواصفات عالية مقبولة كذلك، علما بأنه في كلا الحالتين يطلب تقديم عينات لأخذ الموافقة. |
| 7- | هل المواسير المطلوبة للكوابل هي من الحديد المجلفن أو البلاستك؟ | المواسير المطلوبة من البلاستيك. |
| 8- | هل سيقوم المقاول بتزويد اللوحات الكهربائية أم أنها موجودة؟ | جميع المواد الكهربائية بما في ذلك اللوحات الكهربائية تخضع للتوريد والتركيب Supply and Install. |
| 9- | طريقة تركيب بلاط الممرات الأرضية باستخدام اللاصق أم يتم إزالة البلاط الموجود؟ | سيتم أخذ القرار في حينه. |
| 10- | أبواب اللامنيت وتفصيل حشوتها؟ | فريم من الخشب الأبيض، مع حشوات داخلية من الخشب الأبيض (3سم ملان 3سم فاضي) يليها 8 ملمHDF . |
| 11- | واجهات اللامنيت هل مطلوب تركيب حديد تيوبات خلفها أم تركب على خشب أبيض؟ | تركب على خلفية خشبية. |
| 12- | هل يجوز أن تكون كفالة دخول العطاء على شكل شيك مصدق؟ | نعم يجوز. |
| 13- | وباسم من تكون الكفالة؟ | الكفالة باسم: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية. |
| 14- | مدة تنفيذ العطاء | شهرين ونصف (75 يوم). |